# 

**Maave**

**Primera Iteración**

**Cierre de la Iteración y Retrospectiva**

**1.0**

**10 Abril 2019**

Ángeles Martínez Ángela Janín

Araujo Chávez Mauricio

Castro Espinosa Erick Enrique

Flores López Ana Bertha

García Landa Valeria

# Cierre de la iteración

## Registro de pendientes de la iteración

<https://trello.com/b/1VHxbGq4/maave>

Revisión del tablero de control

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Trabajo pendiente** | **Incluir en la siguiente iteración** |
| **Tareas no terminadas** | 1.Filtrar marcadores por tema.  2.Agregar tema.  3.Agregar marcador.  4.Borrar informador. | Sí  Sí  Sí  Sí |
| **Defectos sin corregir** | 1.Al retroceder una página desde el botón del navegador, se sale de la sesión.  2.Debemos agregar más mensajes de éxito/error de acciones del sistema. | Sí  Sí |
| **Casos de uso pendientes** | \*Ver marcador \*Agregar marcador \*Agregar tema \*Borrar informador  \*Borrar Tema al borrar último marcador \*Consultar comentario | Sí Sí Sí Sí  Sí  Sí |

# Retrospectiva de la iteración

## Registro de las experiencias de la colaboración de la iteración

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de votos** | **Actividades que se hicieron bien** |
| 3 | La integración del equipo fue buena. |
| 2 | El desempeño de cada uno realizando sus casos de uso fue buena. |
| 2 | La comunicación en el equipo fue buena. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de votos** | **Actividades que no se hicieron bien** |
| 5 | Nos hizo falta manejar mejor git y nuestras respectivas ramas. |
|  |  |

Conclusiones de la retrospectiva:

|  |  |
| --- | --- |
| **Número de votos** | **Mejoras a aplicar en la siguiente iteración** |
| 4 | Nuestro manejo de git para hacer la integración de código más sencilla. |
| 3 | Realizar más juntas para hablar acerca de dudas, avances y sugerencias mientras se desarrollan los casos de uso. |
|  |  |